05 / LAUNCH

集客基盤の実行結果と残作業

公開できたものと、接続するもの。

実装・表示・公開の検証記録と、本人のログインが必要な接続の手順。

専門サイト工房 / Page Atelier
2026年10月7日版

顧客情報・正式な運営者情報・認証情報は未記入です。記入済みの書類は非公開で保管してください。

目次

01 いま使えるもの

02 全体の残作業一覧

03 本人にお願いする最短の順序

04 今回の実装内容

05 自動化の範囲と停止

06 予算と公式情報の再確認

07 検証と保存・公開の記録

08 日常の運用

Wordのナビゲーションウィンドウから各見出しへ移動できます。［ ］の項目は、確認した内容に置き換えてください。

Page Atelier / サイト工房

2026年10月7日版。推奨案を実装し、保存・公開・検証した状態と、本人の接続が必要な部分を分けた運用記録。

# 01 いま使えるもの

施工会社向けページ：https://pageatelier.jp/for-builders.html

制作の手引き：https://pageatelier.jp/journal/

既存の制作体験：https://pageatelier.jp/#build

相談フォーム：https://pageatelier.jp/#contact

公式LINE：https://lin.ee/VZsDkE9

集客の入口をリフォーム・外構・工務店へ用意し、他業種の受付と既存の制作体験は維持した。業種・目的・機能の生成ルール、屋号、構成の添付、メールの送信先、料金・制作期間の条件は保っている。

このページ追加だけで訪問や受注が保証されるわけではない。公開済みの入口と、未接続の配信・解析を区別して運用する。

# 02 全体の残作業一覧

| 作業 | 現在の状態 | 次の実施者・条件 |
| --- | --- | --- |
| 公開・ドメイン・HTTPS | 確認済み | 定期確認。GitHub Pages built、HTTPS強制有効 |
| 料金・2週間目安・取引条件 | 既存条件を維持 | 案件ごとの範囲・確定日・支払日を契約へ |
| 見積書・契約書・運営者の非公開情報 | 空欄ひな形準備済み。本人は開示用情報を準備済みと報告 | 正式情報・振込先の入った送付用コピーは非公開で本人が作成 |
| メール受信 | 本人が実受信を確認済み | 今後も通知・迷惑メール・返信を確認 |
| LINEリンク | 公開サイトに接続済み | 本人が友だち追加・あいさつ・受信・返信・通知を実確認 |
| LINE初期設定文 | あいさつ・不在時・メニューを準備済み | 本人が実際の返信時間を入れて管理画面へ設定 |
| 業種別ページ | 制作・公開・表示確認済み | 施工会社向け入口から実相談を検証 |
| 初期記事4本 | 制作・公開済み | 実際の掲載状況・読者の相談から改善 |
| 追加記事2本 | 内容確認済み、予約キュー | 10月12日・19日以降、自動公開接続後に各1本 |
| サンプルと実績の区分 | 公開ページ・画像で維持 | 受託実績は実案件と掲載許可が得られてから |
| 共有画像 | OGP・SNS用画像作成、HTTPS確認済み | 各媒体での実表示は投稿接続後に確認 |
| サイトマップ・内部リンク | 追加ページを反映・検査済み | 本人がSearch Consoleの送信・実際の掲載を確認 |
| Search Console | 本人は所有権確認・登録リクエスト済み | 実インデックス・検索語・クリックは管理画面で未確認 |
| GA4 | 同意制のコード準備済み、ID未設定 | 本人が作成、拡張計測オフ、測定ID取得。その後こちらで公開可能 |
| Instagram | 投稿画像・文面4件、公式APIコード準備済み | 本人の事業用アカウント・公式OAuth・権限・ID・トークンが必要 |
| GitHubサイト検証 | ワークフロー登録・実行成功 | mainへの更新で継続実行 |
| 記事の週次自動公開 | ワークフロー登録。接続不足時に止まる実行を確認 | 本人がPUBLICATION_TOKENをActions Secretsへ設定 |
| SNS予約投稿 | ワークフロー登録。接続不足時に送らない実行を確認 | Instagram接続とPUBLICATION_TOKENを設定し実投稿確認 |
| AI原稿追加 | 下書き作成処理と手動ワークフロー登録 | API接続と実単価確認後。下書きは品質確認してからキューへ |
| 相談管理 | 非公開で使う空欄Excelを準備 | 本人がダウンロードし、非公開で日々記録 |
| Google広告 | キーワード・文面・予算の草案準備 | 実受信・計測・本人の請求設定・実際の検索量と単価確認後 |
| n8n・Buffer・LINE API・CRM追加 | 初期の必須接続にしない | 業務量と不足する機能が明確になってから再評価 |
| 実案件の紹介・掲載 | 実績を創作しない | 実案件、担当範囲、公開許可、数値の根拠が必要 |
| 集客の改善 | 観測できる構成を準備 | 実相談・成約・工数・費用から継続判断 |

未接続のサービスを「稼働済み」としていない。検索順位、フォロワー、受注数、実際のGA4着信やInstagram投稿は未確認。

# 03 本人にお願いする最短の順序

## 1. GA4を作る

https://analytics.google.com/ で本人のプロパティとWebストリームを作る。サイトURLは https://pageatelier.jp 。拡張計測機能はオフにし、G-で始まる測定IDを取得する。

測定IDは公開用設定で、このチャットへ知らせてもよい。パスワード・APIキー・トークン・認証コードをチャットに送らない。IDが届けば、こちらで設定・保存・公開・同意と実通信の確認を進められる。

## 2. GitHubの自動公開接続

本人のFine-grained tokenをwebsite-studioだけ、Contentsの読み書き権限で作り、リポジトリのSettings → Secrets and variables → ActionsへPUBLICATION_TOKENとして保存する。現連携はSecrets/Variables管理にHTTP 403となるため、この本人操作が必要。

記事は月曜09:00日本時間、SNSは月曜・木曜09:00の予約枠。GitHub実行は遅れる場合がある。接続と初回の実際の動作を確認してから自動配信完了とする。

## 3. Instagramの事業用接続

Instagramのプロフェッショナルアカウントを用意し、Instagram Login経路の正式なアプリ設定・OAuth手順で投稿権限を許可する。本人のアカウントID、APIバージョン、アクセストークンを取得し、GitHubのVariables/Secretsへ保存する。

Facebook Login経路と混同しない。取得した公式資料ではInstagram LoginはBusiness/Creatorアカウントが対象で、Facebook LoginはFacebook Pageへの接続を要する。

## 4. LINEと検索掲載を確認

本人のスマホでLINEの実受信・返信・通知を確認。あいさつ文と対応時間を設定する。Search Consoleで新しいページとサイトマップ、実際のインデックス状態を確認する。

詳細なクリック順はbusiness/marketing/connection-guide.mdに保存した。AI APIとGoogle広告は、上記より後で構わない。

# 04 今回の実装内容

## 業種別の入口と記事

for-builders.htmlは、対応する工事・施工例・相談導線・料金・制作の流れ・関連する記事を一つのeditorialページへ整理した。既存のFRAME/SHIFTの細いフレーム、白とオフホワイト、日本語の書体、抑えた緑のアクセントを使用。

記事は、素材の準備、施工写真の許可、1ページと複数ページ、見積りの比較を説明。外部統計・未確認の工事価格・受託実績や確定した集客成果を作っていない。

文章の元はcontent/journalのJSON。scripts/build_content.pyが記事・一覧・業種ページ・サイトマップを生成する。架空のレイアウトは制作サンプルと明記。

## 制作体験への接続

業種ページのリンクでindustry=builder、purpose=inquiryを指定し、既存の3stepへ入れる。既知の業種・目的のみを読み取り、屋号や任意の機能はURLから入れない。既存の構成添付を保ち、相談フォームへつなぐ。

## 同意制の解析と流入元

assets/site-config.jsの計測IDは空欄。IDが未設定の間はGA4通信を行わない。設定後も同意した場合だけ読み込み、拒否・撤回・ブラウザのDo Not Track/Global Privacy Controlを扱う。

GA4へ送るのは閲覧・選択・制作体験の完了・フォーム成功等。氏名、メール、相談本文、屋号、生成した構成を送らない。LINEクリックは相談完了イベントにしない。実サービスのGA4着信は接続後に確認が必要。

フォームにはallowlistの固定流入ラベルを添える。生のURLクエリ、検索語、外部サイトの完全なURLは送らない。プライバシーポリシーへ取得・目的・同意・停止を説明した。

# 05 自動化の範囲と停止

## 確認済みの記事

scripts/release_queue.pyは、公開日を迎えたreviewed=trueのqueued記事から最大1本を公開。再実行で同じ記事を再公開しない。AIの下書きは公開対象にしない。

PUBLICATION_TOKENが未接続のGitHub実行では、公開処理に入らないことを確認した。登録だけで実際の週次公開が完成したとは言わない。

## Instagram

JPEG・本文・公開可能日を含む確認済み4投稿を用意。公式APIのコンテナ作成、状態確認、公開、投稿IDの記録を実装した。公開前の状態をmainへチェックポイントとして保存し、結果不明の投稿は自動で再送しない。

成功と、公開応答が不明なときの重複防止は応答を差し替えて検証した。Instagram実投稿は未実施。接続不足のGitHub実行で、投稿処理に入らないことは確認済み。

## AI下書き

本人が選んだモデルとAPIキーが必要。1回最大4,500出力トークン、月4回までの生成試行。請求後の再試行を避けるため、呼出し前に試行を予約・保存する。下書きはreviewed=falseで保管する。

回数の上限は円建ての厳密な課金上限ではない。実単価、税、為替、請求側の設定を確認し、月2,000円以内の枠に収まるモデルと回数を使う。顧客の非公開情報を入力しない。

## 停止・障害

GitHub Actionsで該当ワークフローをDisableできる。トークンの失効・権限不足・通信不明・画像取得失敗は停止して確認する。Instagramのpublication-logにpublishing等の未確定記録がある場合は、投稿済みかを本人のアカウントで確認するまで、その記録を削除して再送しない。

キューが空になれば公開を増やさない。次の原稿や画像を確認して追加する。大量の記事や同じ文章へ地域名を差し替えたページは作らない。

# 06 予算と公式情報の再確認

初月はツール枠5,000円以内・広告0円。API2,000円、必要なSNS連携2,000円、実行等の予備1,000円という事業側の枠。今回は有料契約・API生成・広告出稿を実行していない。

広告は基盤確認後の30日20,000円を検証枠。Google広告の実際の検索量・単価・本人の請求設定・計測連携を確認してから始める。税込55,000円の受注では広告と工数で余裕が小さくなるため、受注数だけで成功と判断しない。

2026年10月7日、以前の接続制限が解け、次を読取できた。

| 公式情報 | 確認できた内容 |
| --- | --- |
| LINE料金 | コミュニケーション月額0円・配信200通。ライト5,000円税別・5,000通、スタンダード15,000円税別・30,000通 |
| Meta Instagram Platform | Instagram LoginとFacebook Loginのアカウント条件の違い |
| Meta Content Publishing | Instagram Loginの権限、graph.instagram.com、JPEG、公開コンテナと状態確認・投稿IDの流れ。公開例はv25.0 |
| n8n料金 | Starter月額換算20ユーロ・年払い・2.5K実行、Pro50ユーロ・年払い・10K実行という公開表示 |
| GitHub Actionsの公式アクション | checkout v5とsetup-python v6のタグが指すコミットを取得し、ワークフローをSHA固定 |

LINEは https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/plan/ 。Metaは https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform と https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/content-publishing.md 。n8nは https://n8n.io/pricing/ 。料金は取得日の公開表示で、税・為替・年払い条件を含めた本人の契約価格とは別。

OpenAIの価格URLはリダイレクト先の公開内容を取得したが、文章用APIモデルの最新単価はその取得内容から確認できていない。Bufferの料金も未確認。業種の市場統計・検索ボリューム・広告単価は未実測。前の比較書の未確認項目をすべて解消したとは扱わない。

# 07 検証と保存・公開の記録

1440px・1200px・390pxで、新規ページ・記事・プライバシーページ、工務店へのdeep link、生成、屋号、構成添付、フォーム失敗時の保持、成功、流入ラベルのallowlistを確認。JavaScript例外と横スクロールはなし。フォーム送信は応答を差し替えた検証で実メールではない。

GA4設定済み状態も応答を差し替え、同意前は読み込まない、拒否を保持、同意後に1回読み込む、入力の個人情報をイベントへ含めない、撤回後にイベントを増やさないことを確認した。保存領域を利用できないブラウザでも例外なし。

記事の予定日前・公開日・dry run・再実行、Instagramの成功・応答不明の重複防止、APIキーがないとAI呼出しをしないことを検証。

mainの公開実装コミット169e7c6、ワークフロー登録1755220。GitHubのVerify public siteはrun 37577697054でsuccess。記事接続待ちの停止確認はrun 37578053340、SNS接続待ちの停止確認はrun 37578056161。これらは未接続で処理に入らなかった確認で、実際の外部公開成功とは別。

本番gh-pagesは59dc844d290e91921f34c94602b244a3a3f89fa9、Pages built、エラーなし。公開ページ・記事・設定・共有画像等のHTTPS 200と、テスト済みファイルとの一致を確認した。正式情報・顧客情報・認証情報・記入済み書類は保存・配信していない。

クラウド環境の再開手順start_skillも現在の構成へ更新し、下書き保存済み。これは環境の保存・公開や次の実行環境の検証を意味しない。

# 08 日常の運用

毎日：GmailとLINEの実受信・返信・通知を確認し、次の対応日を非公開の管理表へ記録。

毎週：Actionsの失敗とトークン期限、公開記事・SNSの実表示、実受信と有効相談、相談内容と標準範囲の一致を確認。相談数・クリック・契約を区別する。

毎月：費用、受注、制作工数、追加対応、素材準備の負担を照合。接点のある業種や採算のよい提案へ改善する。十分な露出と計測がないうちに、業種を変えたり広告を増やしたりしない。

空欄管理表business/marketing/lead-tracker-template.xlsxを非公開コピーで使う。集計の工数時給は仮置き値で本人が変更する。表示する概算残額は会計上の利益ではない。記入した表をこの公開リポジトリへ戻さない。