01 / MARKETING

集客自動化 設計書

記事・SNS・広告を、相談につなぐ。

導入前の設計書。必要な接続・費用・公開条件を整理しています。

専門サイト工房 / Page Atelier
2026年10月7日版

顧客情報・正式な運営者情報・認証情報は未記入です。記入済みの書類は非公開で保管してください。

目次

01 この設計で作る仕組み

02 最小構成と、拡張する順番

03 記事・ページの設計

04 台帳と状態管理

05 n8nのワークフローを組む手順

06 自動公開の検査ゲート

07 問い合わせと制作の自動化

08 広告と配信費用

09 効果測定と障害時の処理

10 導入の順番と受入条件

11 起床後に決めるもの

12 導入時に確認する公式資料

13 実装担当者向けの設定表

Wordのナビゲーションウィンドウから各見出しへ移動できます。［ ］の項目は、確認した内容に置き換えてください。

Page Atelier / 専門サイト工房

2026年10月7日版・導入前の設計。アカウント接続、記事公開、広告出稿はまだ実行していません。

# 01 この設計で作る仕組み

「見込み客が調べる課題」を記事にし、SNSへ展開し、制作体験・メール・LINE相談へ案内する。公開後の数値から次の記事を選ぶところまでを一つの流れにする。

通常の記事と投稿は、最初に決めたブランド・事実・品質・費用のルールに沿って予約公開する。料金変更、顧客実績、契約条件、広告予算の変更は担当者が判断する。承認待ちと通常の自動処理を別の状態にして、担当者の不在で全処理が止まらない構成にする。

本書の「自動」は導入後の動作を指す。現在は、静的サイト・問い合わせフォーム・制作体験・料金・契約ひな形・LINEへのリンクが用意されている。CMS、アクセス解析、記事生成、予約投稿、CRM連携、広告配信は未導入。

## 最初の対象と提案

初期対象の仮案は「小規模な不動産会社」。会社紹介、売却相談、賃貸相談、管理相談など、事業用の静的サイトと問い合わせ導線を提供する。対象業種は所有者が後で変更できる設定値とする。

GARAGE HOUSE NAVIを自主制作・自社運営の制作例として紹介できるため、不動産の顧客が何を知りたいかを説明しやすい。物件データベース、検索システム、会員、独自予約、CMSは基本料金に含めない。自主制作の事例を受託実績として扱わない。

最初は日本語・国内の事業者向けとし、全国対応の内容を作る。実際に地域の知見や事例がない段階で、市区町村名だけを差し替えたページを量産しない。

## 固定するサービス情報

| 項目 | 確定している情報 |
| --- | --- |
| 公開サイト | https://pageatelier.jp/ |
| LINE | https://lin.ee/VZsDkE9 ／ サイト工房 ¦ Page Atelier |
| メール | yue.sadamatsu@gmail.com |
| 1ページ制作 | 税込55,000円、8セクションまで |
| 小規模サイト | 税込110,000円、トップを含む5ページまで |
| 標準機能 | フォーム1つ・地図・外部予約やSNSへのリンク・スマホ対応・公開・検索向け基本設定 |
| 素材と修正 | 原稿・写真は支給が基本。軽微な修正2回。制作ミスの修正は回数外 |
| 制作期間 | 仕様・必要素材・着手金が揃ってから2週間（14日間）目安。案件ごとに納期を合意 |
| 支払い | 銀行振込、着手前50％・最終承認後かつ公開前50％ |
| 別料金 | CMS・決済・会員・検索・独自予約・新規原稿・撮影・大幅変更など |
| 追加・サポート | 既存デザインの追加ページ16,500円〜、追加の軽微な修正5,500円〜、任意更新サポート月5,500円 |

# 02 最小構成と、拡張する順番

最小構成は「非公開のGoogle Sheets＋n8n＋利用条件を確認したAI API＋GitHub＋SNSの公式予約投稿」。既存のGitHub Pagesを維持し、必要に応じて記事用の静的ページを追加する。別の大型CMSへ移行することを前提にしない。

| 役割 | 最初の選択 | 導入時の注意 |
| --- | --- | --- |
| 題材・公開状態の台帳 | 本人だけが管理するGoogle Sheets | 公開リンク共有を無効にする。顧客の情報と記事台帳を分離 |
| 自動化の実行 | n8n Cloud | 契約費用・処理量・保存期間・権限を確認。運用負担を抑える選択 |
| AIによる下書き・検査 | 契約したAPI | API利用料は別。学習・保存・機密情報の扱いを確認 |
| 記事の保存・公開 | GitHub＋GitHub Actions | 新しい記事だけを許可したパスへ追加。既存サイトのコードや契約文をAIに変更させない |
| SNSへの展開 | まず1媒体。XまたはLinkedIn等の公式予約投稿・連携サービス | 実際の見込み客がいる媒体を選ぶ。API・契約・アカウント種別の対応を確認 |
| 検索状況 | Search Console | 所有権確認済み。権限を確認して取得方法を決める |
| 訪問・操作の計測 | GA4等を後から導入 | 現在未導入。説明・プライバシー案内・必要な同意と合わせて実装 |
| 相談の一次受信 | 現行のGmail・LINE | 受信を契約成立とみなさない。自動返信は初期設定を承認してから有効化 |

最初に選ぶSNSは1つ。記事とSNSの数字を見て媒体を追加する。note、Instagram等への連携は、導入時に公式APIや予約投稿の実対応を確認する。利用できるAPIがない場合は原稿生成まで自動化し、公式画面から予約投稿する。ブラウザ操作で無理に自動ログインする設計にはしない。

AI API・n8n・投稿サービスには、プランや利用量による費用が発生する。現時点では契約していないため、月額の実額は未確定。初期設定に「月額許容額」を必須項目として持ち、無料枠を前提に稼働を保証しない。

# 03 記事・ページの設計

最初に業種別の案内ページを1つ作り、そのページへ関連記事をつなぐ。広告やSNSのリンク先が記事だけで終わらないよう、制作体験、料金、制作例、相談への道筋を置く。

仮のパスは /industries/realestate/ と /journal/記事のslug/。これらは提案であり、現在の公開サイトにはまだ存在しない。実装時は各ディレクトリの index.html と、canonical・サイトマップ・内部リンクを合わせる。既存のHero・Builder・フォームは維持する。

## 業種ページに必要な情報

・誰のどの課題を解決するか。会社紹介、売却相談など静的サイトの範囲を明記。

・会社概要、対応エリア、事業内容、相談の流れ、よくある質問など、顧客が判断する情報。

・55,000円／110,000円の範囲と追加見積り。物件検索などの別対応を見分けられる説明。

・自主制作と受託実績を区分した制作例。架空の相談数・順位・顧客の声は掲載しない。

・制作体験、料金、メールまたはLINE相談の入口。

## 最初の12記事案

| 順 | 読者の疑問 | 記事で渡す具体物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不動産会社のホームページには何を載せる？ | 必須項目のチェックリスト |
| 2 | 会社紹介サイトと物件検索サイトは何が違う？ | 標準範囲と別見積りの比較表 |
| 3 | 売却相談のフォームは何を聞けばよい？ | 初回相談の入力項目案 |
| 4 | スマホで問い合わせしにくい原因は？ | ボタン・電話・入力欄の確認表 |
| 5 | 写真・原稿を何から準備すればよい？ | 素材準備シート |
| 6 | 1ページと複数ページ、どちらが合う？ | 事業内容・情報量からの判断表 |
| 7 | 対応エリアをどう伝える？ | 実際に対応する地域の説明例 |
| 8 | 制作見積りを比較するときの注意点は？ | 範囲・修正・維持費の比較軸 |
| 9 | 2週間で制作するために何を決める？ | 開始条件と確認スケジュール |
| 10 | 会社サイトとLINE相談をどうつなぐ？ | サイト→友だち追加→相談の流れ |
| 11 | 公開後に何を更新すればよい？ | 更新頻度と担当の決め方 |
| 12 | 自主制作例からどんな導線を学べる？ | GARAGE HOUSE NAVIの説明図と担当区分 |

週1本の記事、1本から2件のSNS投稿を作るのを初期案とする。週1本なら12案は約12週間分。公開数は目的にせず、最初の30日では3〜4本を検証する。検索順位が上がる日数や問い合わせ件数を約束しない。

# 04 台帳と状態管理

Google Sheetsには記事台帳と配信台帳を分けて作る。本文を全セルへ詰めず、長い下書きは非公開ドキュメント等に保存し、参照先と版を管理する。下記の項目はスキーマ案であり、現在のサイトへ実装済みではない。

| 記事台帳の項目 | 役割 |
| --- | --- |
| content_id | 一意のID。例 PA-CONTENT-0001 |
| industry / intent | 対象業種・読者が解決したい疑問 |
| title / slug / canonical | 見出し・公開パス・正規URL |
| source_urls / checked_at | 根拠URL・確認日。自社の料金は確定情報から取得 |
| draft_ref / version / hash | 下書きの参照先・版・重複判定 |
| status / check_report | 状態・検査結果・停止理由 |
| scheduled_at / timezone | 公開予定、Asia/Tokyo |
| published_url / commit_sha | 実際の公開先・GitHub保存版 |
| published_at / verified_at | 公開日時と公開確認日時を分離 |

記事の状態は IDEA → RESEARCHED → DRAFT → CHECKED → SCHEDULED → PUBLISHED → VERIFIED。要確認は REVIEW_REQUIRED、失敗は ERROR、削除等は ARCHIVED。PUBLISHEDのまま検証に失敗したものを成功扱いしない。

配信台帳には content_id、媒体、投稿版、公開予定、実際の投稿ID、公開URL、試行回数、状態を持つ。同じ記事でも媒体ごとに状態を管理する。

重複防止キーは content_id＋媒体＋投稿版。実行前に台帳と実際の公開先を照合し、既に存在する投稿を作り直さない。APIが応答しなかった場合は、送信成功の可能性を調べてから再試行する。

# 05 n8nのワークフローを組む手順

## Workflow A：題材から下書き

Schedule Trigger（週1回）→ 設定・台帳の取得 → 対象業種と既存記事の照合 → 1題選定 → 公式資料・自社確定情報の確認 → AIで構成と本文生成 → 検査 → 台帳保存。

手順1：所有者のアカウントを接続する。認証情報はn8nのCredentialsへ保存し、台帳・GitHub・プロンプトに入れない。

手順2：対象業種、サイトURL、事実マスター、1週間の公開上限、予算上限、停止フラグを設定する。

手順3：記事台帳に12題を登録する。競合の文章を取得して書き換える方式にはしない。

手順4：AIは構成、記事本文、見出し、説明文、CTA案、参照した資料と未確認事項を返す。事実の確認は生成本文とは独立して実行する。

手順5：禁止表現・料金・制作期間・リンク・類似記事を機械検査し、条件によりCHECKEDまたはREVIEW_REQUIREDへ振り分ける。

## Workflow B：記事の予約公開

Schedule Trigger（毎日）→ 公開時刻と停止フラグ → CHECKEDの記事選定 → 固定テンプレートへ安全に流し込み → 専用ブランチへコミット → 検証 → 許可済み条件で反映 → 配信結果確認 → VERIFIED記録。

静的ページの本文は、安全なMarkdown/JSONを固定レンダラーでHTML化する。AIの出力を任意のJavaScript、HTML、ワークフローとして実行しない。新規記事だけの変更を許可し、index.html、commerce.html、フォーム、料金、.github/workflows/等の変更は拒否する。

自動公開は、最初に所有者が承認した対象パス・内容区分・検査条件に限定する。公開ブランチには必要な公開ファイルだけを反映する。現在は編集用mainと公開用gh-pagesが分かれているため、mainへのコミット成功だけを公開成功にしない。GitHub Pagesの対象コミットがbuiltになり、URLが200で、意図した本文が配信されていることを確認する。

GitHubの認証は対象リポジトリに必要な最小権限とする。自動化に管理者権限や全リポジトリ権限を渡さない。認証、保護ブランチ、GitHub ActionsからのPRや反映可否は、導入時の設定で確認する。

## Workflow C：SNS配信

VERIFIED記事 → 媒体別に短文2案生成 → 文字数・根拠・リンク検査 → UTM付与 → 予約 → 公式API等で公開 → 投稿ID・URLを保存 → 台帳更新。

投稿本文には、読者の疑問と記事で分かることを1つずつ入れる。同じ投稿を連続で大量配信しない。生成画像を実案件の写真や実績として扱わない。画像が必要なら、利用許可のある画像・自主制作の実画面・説明図から選ぶ。

## Workflow D：集計と次の題材

週1回 → Search Console・導入済みのアクセス解析・投稿サービスから数値取得 → 期間と母数を揃えて集計 → 記事・CTA改善案 → 台帳へ次の題材を登録。

「表示回数が少ない」「訪問はあるが相談に進まない」「LINEクリックはあるが相談がない」を分ける。記事の言い換えだけでなく、対象読者・提案・ページの入力負担を検討する。少数の数字で勝ち負けを断定しない。

# 06 自動公開の検査ゲート

| 検査 | 通過条件 | 不合格時 |
| --- | --- | --- |
| 情報の正確性 | 料金・納期・範囲が事実マスターと一致 | 修正後に再検査 |
| 実績・数字 | 許可済みの区分と実測値のみ | REVIEW_REQUIRED |
| 参照資料 | 主張と根拠が対応し、引用量・利用条件に問題がない | 資料を追加するまで停止 |
| 独自性 | 実務のチェックリストや判断材料があり、既存記事の重複ではない | 題材を統合・再構成 |
| 読みやすさ | 読者の疑問に答え、過剰な煽り・無意味な長文化がない | 再編集 |
| 技術 | 未エスケープHTML・実行コードなし、リンク正常、canonical適切 | 公開不可 |
| 相談導線 | 記事から業種ページ・制作体験・相談へ進める | CTAを修正 |
| 個人情報 | 顧客の情報、問い合わせ内容、認証情報が含まれない | 隔離して通知 |
| 公開状態 | 許可パスだけの変更、対象ビルドとURLを確認 | ERROR・通知 |

AIの「問題なし」という自己評価だけで通過させない。価格などは固定値照合、参照は根拠確認、技術は実際のファイル・ブラウザ・HTTPで検査する。

法律・税務・不動産取引上の具体的な助言、顧客名入りの事例、新料金、値引き、制作保証などは通常記事の自動公開対象から外し、確認キューに送る。正常な一般記事は予約公開できる設計とする。

# 07 問い合わせと制作の自動化

問い合わせ内容は記事台帳と分離する。現行フォームはFormSubmitからGmailへ、LINEは公式アカウント内で受信する。LINEのリンクを置いただけでは、その相談がGmailやCRMへ自動で入るわけではない。

Gmailのラベル等で一次分類する案は、所有者の非公開アカウントに設定する。LINE Messaging API連携は別の設定が必要。Webhook署名を検証し、イベントIDを重複処理しない。チャンネルの費用・配信枠・権限・連絡先の扱いを確認してから導入する。

自動処理の対象は「受付記録、受信案内、要約の下書き、ヒアリング項目、見積り下書き、確認期限の通知」。個別の価格確定、契約成立、請求、入金確認、公開承認は案件の記録と担当者の判断に基づく。AIに銀行入金を推定させない。

顧客の相談内容を別のAI・CRM・自動化サービスへ送る前に、利用目的、委託・外部サービスの扱い、アクセス範囲、保存期間を決め、必要な説明・契約・プライバシー案内を揃える。現在の問い合わせ案内を変更せず、新しい送信先を追加したことにしない。プロンプトには案件IDと匿名化した内容を使う。

# 08 広告と配信費用

広告は初期設定でOFF。記事・相談ページ・実受信・計測の確認後に、所有者が予算・対象・期間・停止条件を決めて開始する。Google検索広告は「Webサイト制作を検討している事業者」の検索意図に寄せる案とし、物件探しの消費者向け検索とは分ける。

広告文生成と集計は自動化できる。広告アカウント、課金設定、入稿の審査、計測、費用は別途必要。予算の自動増額や、新しいターゲットへの自動拡大は初期案に含めない。API対応と権限は導入時に公式資料を確認する。

| 必須設定 | 初期案 |
| --- | --- |
| ads_enabled | false |
| monthly_budget_yen | 未設定。所有者が決めるまで出稿しない |
| daily_budget_yen | 媒体の配信ルールを確認し、月の許容額に合わせて設定 |
| spend_alert | 月の許容額の80％で通知する案 |
| stop_condition | 計測不良、予算超過の恐れ、誤った広告文、相談先の障害で停止 |
| approval_ref | 許可した予算・対象・期間の記録 |

媒体の日予算は「毎日その額で厳密に止まる上限」とは限らない。契約した媒体の課金・配信仕様を確認し、利用可能な支出制限・残高設定と監視を合わせる。通知だけで支出が確実に止まるとは扱わない。

# 09 効果測定と障害時の処理

UTMの例：utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=realestate_guide&utm_content=article_01_a。UTMには顧客名・メール・電話番号を含めない。URLを付けるだけでは訪問や受注が自動集計されないため、計測機能を実装・確認する。

| 数値 | 定義 |
| --- | --- |
| 検索クリック | Search Consoleの対象URL・期間のクリック |
| 記事の訪問 | 導入した解析の定義に基づくセッション等 |
| form_success | 送信サービスの成功応答。実受信とは別に管理 |
| line_click | LINEリンクのクリック。友だち追加や実相談の数と区別 |
| 有効相談 | 受信内容を確認し、対象事業と制作検討が分かった相談 |
| 成約 | 条件に合意した契約。売上・入金とは区別 |
| 入金 | 銀行等で実際に確認した入金 |

相談率＝有効相談数÷対象の訪問数、成約率＝成約数÷有効相談数、広告の相談単価＝広告費÷広告経由の有効相談数。異なる期間や媒体の数字を混ぜない。0件や少数の期間では、母数不足も併記する。

障害処理は「エラー分類→限定的な再試行→台帳へ記録→通知」。タイムアウトや一時的な5xxは上限3回・間隔を広げて再試行する案。認証エラー、利用枠超過、料金誤記、個人情報の検出は自動再投稿せず停止する。

二重公開を防ぐロック、公開済みIDの照合、日次の実行上限を設ける。実行ログには必要な状態とIDだけを残し、認証情報や相談全文を保存しない。すべてを止める automation_enabled=false と、記事・SNS・広告それぞれの停止フラグを用意する。

誤情報を公開した場合は投稿IDと公開版を特定し、取り下げ・訂正を行う。GitHubは直前の正常版を基準に修正コミットで戻す。強制pushや無関係な変更の上書きを復旧手段にしない。

# 10 導入の順番と受入条件

## 第1週：接続と、記事1本の通し運転

所有者が対象業種・媒体・予算・サービスを確定し、本人の非公開アカウントを用意する。初期の事実マスター、公開パス、台帳、停止フラグを設定する。記事1本を下書きから検証済み公開まで通す。最初の3記事は、所有者が内容を確認して判定ルールを調整する。

## 第2週：予約投稿と集計

SNS1媒体へ接続し、記事から2投稿を作る。タイムゾーン、予約日時、APIエラー、二重投稿、停止フラグを試す。解析を導入する場合は説明と同意の要否を確認して実装し、個人情報を送らないことを確認する。週次集計を作る。

## 第3〜4週：通常記事の自動公開

検査を通った通常記事のみ予約公開する。例外は確認キューへ送る。投稿数より、読者の疑問に答えているか・有効相談につながるかを確認する。問い合わせ受信が確認できてから広告の小規模な検証を検討する。

## 運用開始前に実施する確認

・同じワークフローを2回実行しても記事・SNSが重複しない。

・存在しない参照資料、料金違い、顧客名、禁止パス変更が検査で止まる。

・mainへ保存しただけでは公開済みにならず、対象ビルドとURL確認でVERIFIEDになる。

・スマホ390px、PC1200px・1440pxで記事・CTA・フォームが使える。

・SNS投稿に実際のURLと投稿IDが残り、元記事との対応が追える。

・API認証切れ・利用枠超過・停止フラグで追加公開が止まる。

・相談数にLINEクリックを混ぜない。個人情報が解析や記事に入らない。

・所有者が資格情報の解除、全停止、投稿の訂正、GitHubの復旧を実行できる。

# 11 起床後に決めるもの

1. 初期対象を「不動産会社」で始めるか、得意な別業種にするか。

2. 最初に使うSNSを1媒体選ぶ。今あるアカウントと見込み客の接点を優先する。

3. n8n・AI API・投稿サービスの月額許容額を決める。広告予算は別に管理する。

4. 記事用ページと計測の導入を、現在のサイトへ追加する範囲として確定する。

5. 本人のアカウントから必要な接続を行う。パスワード・APIキーはチャットやGitHubへ貼らない。

設計書の作成だけで宣伝が始まったわけではない。今回は公開投稿・広告出稿・外部への営業メッセージ送信を実行していない。アカウントと初期設定が揃えば、上記ワークフローを段階的に実装する。

# 12 導入時に確認する公式資料

・n8nドキュメント：https://docs.n8n.io/

・GitHub Actions：https://docs.github.com/en/actions

・GitHub Pages：https://docs.github.com/en/pages

・Googleの有用なコンテンツ：https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

・Search Console：https://search.google.com/search-console/

・Google Analytics：https://support.google.com/analytics/

・LINE Messaging API：https://developers.line.biz/ja/docs/messaging-api/

・Google広告：https://support.google.com/google-ads/

外部サービスの価格・API・配信上限・審査・自動化の利用条件は変更されるため、導入するプランと権限で確認する。本書では未検証の連携や無料枠を稼働済みとして扱っていない。

# 13 実装担当者向けの設定表

下記は実装時の初期値と接続の設計。n8nのノード名・設定画面・APIの権限は導入したバージョンと契約で照合する。インポートして稼働する完成済みワークフローではない。

## 設定マスター

timezone = Asia/Tokyo

automation_enabled = false  # 通し運転と初期ルール確認後にtrueへ

article_enabled = false

social_enabled = false

ads_enabled = false

industry = realestate  # 初期仮案。所有者が確定してから使用

article_limit_per_week = 1

social_limit_per_article = 2

retry_limit = 3

monthly_tools_budget_yen = 未設定

monthly_ads_budget_yen = 未設定

allowed_source_branch = main

allowed_publish_branch = gh-pages

allowed_article_path = journal/  # 追加ページを実装してから有効化

費用上限が未設定なら有料の自動処理を開始しない。記事の公開先が未実装なら下書きまでで止める。ここでのfalseを、稼働済みを示すtrueに自動で書き換えない。

## ノードと接続の例

| 工程 | ノードの役割 | 設定する値・条件 |
| --- | --- | --- |
| 題材選定 | Schedule Trigger → 台帳取得 → IF | 毎週火曜9:00の案。Asia/Tokyo。公開上限と停止フラグを先に確認 |
| 原稿生成 | HTTP Requestまたは対応するAIノード | 選んだAPI・モデル・Credentials・出力量と費用の上限。P27/P28を入力 |
| 原稿検査 | 固定値検査 → 独立した検査 → IF | P29、リンク/禁止情報/重複検査。CHECKED以外を公開しない |
| 台帳保存 | Google Sheetsの取得/更新 | content_idでupsert。候補の二重作成を防ぐ |
| 静的ページ | 固定レンダラー | body_markdownから許可したタグへ変換。危険なHTMLと任意コードを拒否 |
| GitHub保存 | GitHubノードまたはREST | 記事の専用ブランチ、許可パスだけの差分、検証結果と版 |
| 本番反映 | 検証済みの公開ジョブ | 公開対象だけgh-pagesへ反映。既存ファイルと他の変更を保持 |
| 公開確認 | HTTP Request＋ビルド状態照合 | Pagesの対象コミットがbuilt、URLが200、期待する本文とcanonical |
| SNS予約 | 対応サービスの公式連携 | VERIFIED記事だけ。実際の媒体、文字数、予約日時、投稿ID |
| 集計 | Schedule Trigger＋取得＋整形 | 毎週月曜9:00の案。前週の同じ期間、未導入の解析は欠測として表示 |
| エラー | Error Trigger＋台帳＋通知 | 対象ID、分類、試行数。相談全文や認証情報を通知に含めない |

## GitHub連携の実装入口

GitHub REST APIの例は、最新mainの参照取得、専用ブランチ作成、記事ファイル保存、PR作成。対象は eyueyu0806-sys/website-studio に限定する。導入時に認証方式と保護設定を確認する。

GET /repos/{owner}/{repo}/git/ref/heads/main

POST /repos/{owner}/{repo}/git/refs

PUT /repos/{owner}/{repo}/contents/{article_path}

POST /repos/{owner}/{repo}/pulls

GET /repos/{owner}/{repo}/pages/builds/latest

公開ジョブは、記事パスだけの変更、リンク/ファイル検証、個人情報なし、固定サービス条件との一致を確認する。通常記事の反映を自動にする場合も、事前に許可した公開ルールの対象か判定する。個別に未承認のコード変更を自動でマージしない。

ジョブの同時実行を記事ID単位で制御する。公開前に最新gh-pagesを取得し、正常なファイルを保つ。競合した場合は最新状態へ戻って再検証し、強制pushで回避しない。公開先への書込み成功後に停止した場合は、再開時に対象コミットと記事URLを調べて二重公開を防ぐ。

## 通し運転のチェックケース

ケース1：正常記事 → 保存 → 本番反映 → URL確認 → SNS予約 → 実投稿ID保存。

ケース2：同じcontent_idを再実行 → 既存版を検出し、新しい投稿を作らない。

ケース3：料金を49,800円へ改変 → 検査不合格、公開・SNSへ進まない。

ケース4：顧客名やメールを本文へ混入 → 確認キューで隔離する。

ケース5：AI APIの429/5xx → 上限内で再試行。課金と重複生成を確認する。

ケース6：GitHub保存済み、本番反映前に停止 → 状態から再開し、公開済みと誤記しない。

ケース7：本番成功、台帳更新前に停止 → 実公開版を照合し、二重反映を防ぐ。

ケース8：SNS API応答なし → 投稿の有無を調べ、未確認のまま再投稿しない。

ケース9：automation_enabled=false → 新しい公開・投稿・広告操作が止まる。

ケース10：解析未導入 → 訪問を0件と創作せず、未計測として報告する。

この通し運転を匿名のテスト記事とテスト設定で行い、本番の広告課金や実際の営業連絡をテストで発生させない。テスト結果、資格情報の管理者、停止操作を所有者へ渡してから運用を開始する。